公开招标文件

项目编号：JSCY-DL2024096

项目名称：龙潭污水处理厂絮凝池（北池）改造项目

招 标 人：南京东区污水处理管理有限公司

招标代理（章）：江苏川页工程项目管理有限公司

日    期：2024年07月

目    录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法（综合评估法）

第四章 招标货物清单、招标范围及技术要求

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式...

# 第一章 招标公告

1．招标条件

本招标项目龙潭污水处理厂絮凝池(北池）改造项目己获批准建设，项目业主为南京东区污水处理管理有限公司，项目出资比例为 100% ，招标人为南京东区污水处理管理有限公司。项目己具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2．项目概况与招标内容

项目名称：龙潭污水处理厂絮凝池(北池）改造项目

项目地点：南京市栖霞区

最高控制价：75万元（人民币）

合同履行期限：合同签订后60日内完成。

3．投标人资格要求

(1)具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2022年或2023年经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，或其他会计报表等（其他会计报表至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，但属于《中小企业划型标准规定》的小企业（含小型、微型）编制的会计报表可以不包括现金流量表）)；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行招标项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料等）；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次招标活动前一年内至少三个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）等）；

(5)参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

3.2 本次招标 不接受 (接受或不接受）联合体投标。

4．招标文件的获取

4.1时间：2024年7月15日至2024年7月22日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外 ）。地址：南京市建邺区奥体中心体育场T110三楼3081A会议室。

4.2方式：现场报名，携带下述资料接受审查：

（1）有效的企业法人营业执照（复印件加盖单位公章）；

（2）法定代表人委托书原件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（身份证复印件加盖单位公章）；

注：未按上述要求报名和接受审查的投标单位，不予参与本次投标。

4.3售价：500元/套。

5．投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024 年08月05日 14 时 30 分，地点为 南京市建栖霞区新港大道100号（南京经济技术开发区管理委员会） 。备注：具体开标会议室开标前告知。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招投标公共服务平台 （http://www.cebpubservice.com/）（发布公告的媒介名称）上发布。

7．联系方式

招 标 人：南京东区污水处理管理有限公司 招标代理机构：江苏川页工程项目管理有限公司

地 址： /     		                      地  址：南京市建邺区奥体中心西商务区

邮 编：  /                               邮 编：/

联 系 人： 郑工                         联 系 人： 陈工

电 话： 13813088561                      电 话：15050596255

电子邮件：  /                             电  子  邮 件：623512225@qq.com

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：南京东区污水处理管理有限公司 联系人：郑工 电话：13813088561 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：江苏川页工程项目管理有限公司 地址： 南京市建邺区奥体中心西商务区 联系人：陈工 电话：15050596255 |
| 3 | 项目名称 | 龙潭污水处理厂絮凝池(北池）改造项目 |
| 4 | 建设地点 | 南京市栖霞区 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 交货期或交付使用期 | 合同签订后60日内完成。 |
| 10 | 质量及验收标准 | 详见第四章“招标清单、招标范围及技术要求” |
| 11 | 投标人资格要求 | (1)具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）； (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2022年或2023年经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，或其他会计报表等（其他会计报表至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，但属于《中小企业划型标准规定》的小企业（含小型、微型）编制的会计报表可以不包括现金流量表）)； (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行招标项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料等）； (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次招标活动前一年内至少三个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）等）； (5)参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）； |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 集中考察或答疑 | 招标人不组织，投标人可自行踏勘。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 投标人提出问题的截止时间 | 开标前15天 |
| 16 | 招标人书面澄清的时间 | 开标前15天 |
| 17 | 分包 | 不允许 允许,分包内容要求: 分包金额要求: 接受分包的第三人资质要求: |
| 18 | 投标截止时间 | 2024年08 月05日 14 时 30分 |
| 19 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 20 | 投标保证金 | 无 |
| 21 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 22 | 签字或盖章要求 | 无特殊要求 |
| 23 | 投标文件份数 | 纸质正本 壹 份，副本 肆 份，电子光盘或U盘 壹 份，并将其单独封装，注明电子文本。 |
| 24 | 封套上写明 | 招标人名称： 项目名称: 投标人名称： 投标文件在 2024年08月05日14时30分前不得开启（同开标时间） |
| 25 | 递交投标文件地点 | 南京市建栖霞区新港大道100号（南京经济技术开发区管理委员会） 。备注：具体开标会议室开标前告知。 |
| 26 | 是否退还投标文件 | 否 是 |
| 27 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 同递交投标文件地点 |
| 28 | 开标程序 | ( 4 ）密封情况检查： 由投标单位授权代表于开标前检查密封情况 ( 5 ）开标顺序： 按递交投标文件逆顺序唱标 |
| 29 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 否,推荐的中标候选人数： 3 |
| 30 | 最高投标限价 | 75万元，履约期间如因元器件涨价等因素导致价格波动，提供有效的证明材料，甲乙双方协商一致可另行合同约定。投标报价高于此价格做废标处理 |
| 31 | 投标费用 | 1.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 2.本项目采购代理服务费及评委费由中标人支付。招标代理收费标准：《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理服务招标收费基准费计算。评委费按实际发生支付。 |

1 ．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段货物进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期（或交付使用期）和质量要求

1.3.1 本次招标范围：详见第四章招标范围及技术要求。

1.3.2本次服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3本次招标的质量及验收标准：详见第四章招标范围及技术要求。

1.4 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.1 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但两阶段招标的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）法定代表人为同一个人的两个及两个以上的法人；

（14）母公司、全资子公司及其控股公司；

1.5 费用承担：见投标人须知前附表。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场：见投标人须知前附表。

1.10 分包：见投标人须知前附表。

2.招标文件

2.1招标文件组成

本招标文件共七章，内容如下：

- 招标公告

- 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 招标范围及技术要求

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

第七章 投标人须知前附表规定的其他材料（如果有的话）

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

根据本第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改

3．投标文件

3.1 投标文件组成

3.1.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：内容及格式详见第六章“投标文件格式”。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人在填写投标一览表及分项价格、明细价格时，币制要统一；数字、文字清晰，无涂改。

3.2.2 除3.6规定的情况外，招标人对每一项投标服务仅接受一个价格。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标书中的投标总报价及分项报价，其修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定提交投标保证金。在投标截止时间前，投标人应按投标人须知前附表的规定递交《投标保证金到账确认函》。

3.4.2 投标人未按本章第3.4.1 项规定提交投标保证金或未在投标截止时间前递交《保证金到账确认函》的，其投标文件将被予以否决。

3.4.3 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.6.3 纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。电子投标文件应在签字盖章处加盖电子签章。

签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件纸质正本一份，纸质副本及电子文本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准；在电子辅助评标时，当正本与电子投标文件不一致时，以电子投标文件为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的纸质正本、纸质副本与电子文本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”或“电子文本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项要求密封投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知中规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人应当在开标现场时进行签到并递交投标文件。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

法定代表人或者授权代表须携带有效身份证件以便核查身份，投标人法定代表人或者授权代表未出席开标会的，视为其认同开标结果。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）招标文件设有最高限价的，应宣布最高限价；

(7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期及其他内容，并记录在案；

(8）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9）开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人根据相关规定确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金：见投标人须知前附表

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议与投诉

9.5.1潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.5.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

9.5.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.5.4 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。受理投诉举报的单位及电话：南京市工程建设项目货物招标投标管理办公室， 025-83368392。

9.5.5 投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（11号令）的规定。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 一、评标方法

本次招标评标方法为综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

## 二、评分标准

本次招标，采取综合评分法进行评审，并采取百分制打分法衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准，满分为100分。评标委员会从以下几方面对投标文件进行详细评审和打分，按评审后总分由高到低顺序排列，具体打分方法如下：

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格（满分60分） |  |  |
| 投标报价 | 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A，评标基准价=A×K。K值在开标时由招标人（招标代理）随机抽取确定。 K值的抽取范围为95%-100%（95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%、98.5%、99%、99.5%、100%）。计算算术平均值A时，若有效投标文件≥7家，应去掉其中的一个最高价和一个最低价。 投标报价等于评标基准价的得满分60分；偏离评标基准价的，投标报价每高于评标基准价1%扣0.9分，投标报价每低于评标基准价1%扣0.6分，偏离不足1%的，用插入法计算。 | 60 |
| 商务部分（24） |  |  |
| 类似业绩 | 供应商自2019年6月1日至今完成过类似污水行业业绩的，有一个得5分，满分20分。（提供合同复印件并加盖公章、中标通知书、验收证明，时间以合同签订时间为准，否则不得分，原件备查） | 20 |
| 质量保证 | 本项目免费质保期为2年。在免费质保期基础上每增加一年质保的得2分，满分4分。（提供质保承诺书，加盖投标单位公章） | 4 |
| 方案（满分16分） |  |  |
| 安装施工方案 | 根据投标人提供的针对本项目的安装施工方案具体内容等评分： 方案完整、具有针对性、可操作性强得4分； 方案一般、针对性和实际可操作性一般的得3分； 方案简单、不具有针对性和实际可操作性的得2分； 不提供不得分； | 4 |
| 施工质量保证措施 | 评委根据供应商提供的施工质量控制措施、质量保证体系及分部分项工程施工过程质量控制的科学性、合理性、全 面性、可行性、有效性及采用新技术、新工艺、新材料的可靠性等酌情评分； 方案内容科学、合理、全面、可行、有效且可靠的得4分；方案内容普通、施工质量保证措施模糊的得3分； 方案简陋、内容缺失的得2分； 不提供不得分。 | 4 |
| 应急处理预案措施 | 评委根据供应商提供的针对本项目应急处理采取措施的规范性、全面性、合理性、针对性、科学性等酌情评分； 应急处理预案非常全面合理科学的得4分； 应急处理预案内容基本可行的得3分， 应急处理预案内容缺失的得 2分， 不提供不得分。 | 4 |
| 难点、重点及合理化建议 | 评委根据供应商针对本项目关键施工技术的难点、重点的分析及针对性合理化建议（措施）的科学性、可行性、全 面性、针对性及有效性等酌情评分； 方案内容科学、有效、全面、可行、有针对性的得4分； 方案内容一般，基本满足项目实际需求的得3分； 方案内容简陋、缺失的得2分， 不提供不得分。 | 4 |

注：

- 若投标人提供虚假资料，一经查实作无效文件处理。

# 第四章、招标清单、招标范围及技术要求

一、项目情况介绍

龙潭污水处理厂项目位于南京开发区龙潭双纲河防护绿化带以西、龙北大道以北，一期设计规模为5万 m³/d，分两个阶段实施，先实施第一阶段1.25万 m³/d，满足新港开发区龙潭片区起步发展的要求，待龙潭片区发展形成一定规模，入驻企业越来越多再实施二阶段，目前土建及设备安装均按2.5万 m³/d完成。龙潭污水厂主体工艺流程为“粗格栅及进水泵房→细格栅及曝气沉砂池→改良型氧化沟→二沉池→絮凝反应沉淀池→滤布滤池→紫外消毒渠”。

其中，絮凝沉淀池设计规模为5万m³/d，分南北两池，目前南池正常运行，北侧则未配置相关出水及排泥设施，所以只能单池运行，产能只有2.5万m³/d。

二、项目设计参数

絮凝反应沉淀池由机械混合池、折板絮凝池、斜管沉淀池组成。

1、混合阶段：

混合池采用机械混合池，混合时间为 23.5s。

2、絮凝阶段：

絮凝反应池采用三级竖流式相对折板絮凝池。

第一反应室：相对折板，峰距 150mm，谷距 650mm，设计峰速 0.25m/s，有效反应时间 T=4.65min。

第二反应室：相对折板，峰距 220mm，谷距 720mm，设计峰速 0.16m/s，有 效反应时间 T=8.01min。

第三反应室：相对折板，峰距 350mm，谷距 880mm，设计峰速 0.10m/s，有 效反应时间 T=9.44min。

总有效反应时间 22.10min，总停留时间 29.86min，反应池水头损失 0.05m。

排泥方式采用 de150 穿孔管排泥，孔径采用 30mm，排泥阀开启时间根据现场实际情况确定。

3、沉淀阶段：

沉淀池采用上流式斜管沉淀池。

上向流斜管沉淀池设计上升流速 1.7mm/s，颗粒沉速 0.3mm/s，乙丙共聚材质蜂窝斜管，斜长 1.0m。使用倾角 60°，内切圆直径 35mm，管内流速 1.96mm/s，管内雷诺数 Re=17.15，沉淀时间 8.5min。

排泥方式采用多斗重力排泥，排泥管管径 DN150，排泥阀开启时间根据现场实际情况确定。

三、运行问题汇总

根据现场及南池运行情况分析，主要有以下几个问题：

1、北池斜管未安装；

2、北池排泥管道系统未安装；

3、已安装折板反应器细节未处理，与墙体接缝处过大，导致停留时间减少；

4、北池池内设施安装不明确，需清池后确认；

5、已安装穿孔集水槽出水不均匀，出水集中在前端，尾端池体基本不出水；

6、南池斜管直径太小，导致上方污泥堆积严重；

7、南池排泥主管长度太长，排泥时水锤现象严重；

8、空压机出气含水量大，导致电磁阀容易损坏；

9、北池出水渠未安装格栅（便于清洗斜管）；

10、阳光直射，斜管上容易生长青苔，污泥难以下沉，导致污泥堆积，影响斜管正常出水。

四、整改方案

完成絮凝沉淀池北池设备安装、调试工作，正常运行72小时无问题后，交付甲方。

北池改造内容

1）北池斜管安装；

2）北池斜管区排泥管墙体开孔；

3）北池排泥管系统安装；

4）北池折板反应器密封处理；

5）北池集水槽水平调试；

6）北池电气设备、PLC等辅助工程内容。

7）北池改造设备及材料清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气压缩机组 Q=0 8m3/min P=1.0MPa N=7.5KW 气压罐800x1200 P=1.00MPa | 台 | 1 |
| 2 | 气动浆液阀 DN150 PN=1.0MPa | 个 | 35 |
| 3 | 手动闸阀 DN150 PN=1.0MPa | 个 | 36 |
| 4 | 斜管 φ65 正六边形（含支架） | 10m2 | 21 |
| 5 | VSSA型双法兰限位伸缩接头 DN150 PN=1.0MPa | 个 | 36 |
| 6 | 手动球阀 DN32 PN=1.0MPa | 个 | 4 |
| 7 | 低压碳钢管(电弧焊) DN150 | 10m | 23.9 |
| 8 | 给水UPVC管 dn160 PN=1.0MPa | 10m | 3 |
| 9 | 给水UPVC管 dn160 PN=1.0MPa | 10m | 12.5 |
| 10 | 给水UPVC管 dn50 PN=1.0MPa | 10m | 0.3 |
| 11 | 给水UPVC管 dn32 PN=1.0MPa | 10m | 4.5 |
| 12 | 钢制喇叭口 DN150 | 个 | 40 |
| 13 | 90°钢制弯头 DN150 | 10个 | 4 |
| 14 | 45°钢制弯头 DN150 | 10个 | 2 |
| 15 | 90°塑料弯头 DN150 | 10个 | 1.5 |
| 16 | 等径钢制三通 DN150 | 10个 | 3.8 |
| 17 | 塑料三通 DN150*150 | 10个 | 1.5 |
| 18 | 法兰短管 DN150 UPVC | 10个 | 1.5 |
| 19 | 钢制法兰盘 DN150,PN1.0MPa | 副 | 38 |
| 20 | 钢制法兰盘盲板 DN150,PN1.0MPa | 副 | 2 |
| 21 | 管卡 DN150 | 套 | 60 |
| 22 | 低压碳钢管(电弧焊) DN100 | 10m | 0.5 |
| 23 | 阀岛控制箱 | 台 | 3 |
| 24 | 空气软管 DN10 | 10m | 4.5 |
| 25 | 塑料管 dn65 UPVC | 10m | 1.5 |
| 26 | 低压塑料管件(热风焊) 管外径75 | 10个 | 0.6 |
| 27 | 手工除锈 管道 中锈 | 10m2 | 3.8001 |
| 28 | 管道刷聚氨酯底漆 两遍 | 10m2 | 3.8001 |
| 29 | 管道刷聚氨酯中间漆 一遍 | 10m2 | 3.8001 |
| 30 | 管道刷聚氨酯面漆 每一遍 | 10m2 | 3.8001 |
| 31 | 混凝土结构DN150开孔 | 处 | 20 |
| 32 | 刚性防水套管制作 DN150 | 个 | 20 |
| 33 | 刚性防水套管安装 DN150 | 个 | 20 |
| 34 | 管道支墩(档墩) 每处1m3以内 | 10m3 | 0.24 |
| 35 | 钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内 | t | 0.336 |
| 36 | 基础自动化系统软件功能试验 PLC可编程逻辑控制器 过程I/O点(不少于128点) | 套 | 1 |
| 37 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 10 |
| 38 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数 ≤6芯 | 10m | 20 |
| 39 | 脚手架搭拆费(第八册 工业管道工程) | 项 | 1 |

注：1、以上各设备材料选型供参考，中标人中标后应根据图纸等资料优化。

材料品牌推荐：

阀门：宁波一机、冠龙、铜都流体、VAG、荣达、郑州精工；

阀岛：建议FESTO、Norgren、Parker，一体机包含内部控制系统；

空压机：国产通用品牌，选用需经甲方认可。

五、其它要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期要求 | 合同签订后60日完成供货并安装调试完成 |
| 2 | 质量保证 | 1、整体质保期不低于2年。 2、质保期自验收合格之日起算起。在质保期内发生的质量问题，应由中标人负责免费上门维修或更换同型号新产品（中标人在接到招标人报修通知后，从报修至维修工程师判断故障及到现场维修超过24小时的，招标人可另行请第三方更换和维修，并扣除中标人费用用于相应的费用支付，同时暂停支付中标人所有的费用）。超出质保期，中标人应以当期优惠价格下浮进行维修。中标人应负责培训、质保期服务、售后服务以及其它相关工作。 3、如果中标人明知（知道或者应当知道）其提供产品存在质量缺陷，中标人承担的质量保证期限不受前款的约束，并应依法承担相应责任。 |
| 3 | 其他要求 | 1.中标人提供的货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。 2.严格按照投标文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。 3.项目实施完成，中标人应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。 4.质保期内，项目所有货物和服务发生任何非人为故障，由中标人负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时（投标人需提供其具备2小时内到达现场进行维护的能力相关证明材料），小型故障恢复时间为4个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效地提供解决方案。 5、质保期内，对招标人提出的合理服务要求，中标人必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务。如不到场，招标人有权自行处理，相关费用由中标人负责。 6、改造完成后，由中标单位进行设备调试，正常运行72小时无问题后，交付甲方。 |
| 4 | 付款条件 | 1）签订合同后，支付合同价的30%作为预付款； 2）货物到达招标人现场后付至合同价的50%； 3）货物完成安装并调试完成，验收合格后，付至合同价的70%； 4）审计完成后，付至审定价的95%。 5）剩余合同价的5%，待质保到期后无质量问题，一次性支付； |

# 第五章、合同条款

XXXXXXX  项目

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条	合同标的乙方根据甲方需求提供下列服务：

服务名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款 本合同总价款为              （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 本合同执行期间合同单价不变。

第三条 与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；（2）供货一览表；（3）交货一览表；（4）技术规格响应表；（5）乙方承诺；（6）服务承诺；（7）成交通知书；（8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后XX天内将货物安装调试完毕。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款 规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 合同款支付及结算方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

1）签订合同后，支付合同价的30%作为预付款；

2）货物到达招标人现场后付至合同价的50%；

3）货物完成安装并调试完成，验收合格后，付至合同价的70%；

4）审计完成后，付至审定价的95%。

5）剩余合同价的5%，待质保到期后无质量问题，一次性支付；

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条 合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：	乙方：

（盖章）	（盖章）

代表人： 	代表人：

电话： 	电话：

开户银行：	开户银行：

账号：	                                    账号：

# 第六章 投标文件格式

（以下为主要文件格式，其余资料由投标人自行编制）

格式一：

投   标   书

（招标人）   ：

根据贵方为（项目名称）项目招标公告（招标编号      ），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及安装服务，投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3．本投标文件有效期为自开标日起       个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

5．我方愿意向招标人提供任何与本次招标相关的其他资料。

6．我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7. 如果我方中标，将派出         （姓名）作为本工程的项目负责人。

8．如果我方中标，我们将在签订合同之后的      天内交货（或交付使用）。并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

9．如果我方中标，为执行合同，我们将按照招标文件第二章“投标人须知”7.3款“履约担保”的规定提交履约担保。

10．如果我们中标，我们将按招标文件的规定支付中标的有关服务费。

11与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：                   邮编：

联系人：                   电话：

法人代表或授权代表签字：

投标人名称：

(公章)

日 期：

格式二：

开标一览表格式（分项报价）

项目名称：	项目编号：

北池改造设备及材料清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气压缩机组 Q=0 8m3/min P=1.0MPa N=7.5KW 气压罐800x1200 P=1.00MPa | 台 | 1 |
| 2 | 气动浆液阀 DN150 PN=1.0MPa | 个 | 35 |
| 3 | 手动闸阀 DN150 PN=1.0MPa | 个 | 36 |
| 4 | 斜管 φ65 正六边形（含支架） | 10m2 | 21 |
| 5 | VSSA型双法兰限位伸缩接头 DN150 PN=1.0MPa | 个 | 36 |
| 6 | 手动球阀 DN32 PN=1.0MPa | 个 | 4 |
| 7 | 低压碳钢管(电弧焊) DN150 | 10m | 23.9 |
| 8 | 给水UPVC管 dn160 PN=1.0MPa | 10m | 3 |
| 9 | 给水UPVC管 dn160 PN=1.0MPa | 10m | 12.5 |
| 10 | 给水UPVC管 dn50 PN=1.0MPa | 10m | 0.3 |
| 11 | 给水UPVC管 dn32 PN=1.0MPa | 10m | 4.5 |
| 12 | 钢制喇叭口 DN150 | 个 | 40 |
| 13 | 90°钢制弯头 DN150 | 10个 | 4 |
| 14 | 45°钢制弯头 DN150 | 10个 | 2 |
| 15 | 90°塑料弯头 DN150 | 10个 | 1.5 |
| 16 | 等径钢制三通 DN150 | 10个 | 3.8 |
| 17 | 塑料三通 DN150*150 | 10个 | 1.5 |
| 18 | 法兰短管 DN150 UPVC | 10个 | 1.5 |
| 19 | 钢制法兰盘 DN150,PN1.0MPa | 副 | 38 |
| 20 | 钢制法兰盘盲板 DN150,PN1.0MPa | 副 | 2 |
| 21 | 管卡 DN150 | 套 | 60 |
| 22 | 低压碳钢管(电弧焊) DN100 | 10m | 0.5 |
| 23 | 阀岛控制箱 | 台 | 3 |
| 24 | 空气软管 DN10 | 10m | 4.5 |
| 25 | 塑料管 dn65 UPVC | 10m | 1.5 |
| 26 | 低压塑料管件(热风焊) 管外径75 | 10个 | 0.6 |
| 27 | 手工除锈 管道 中锈 | 10m2 | 3.8001 |
| 28 | 管道刷聚氨酯底漆 两遍 | 10m2 | 3.8001 |
| 29 | 管道刷聚氨酯中间漆 一遍 | 10m2 | 3.8001 |
| 30 | 管道刷聚氨酯面漆 每一遍 | 10m2 | 3.8001 |
| 31 | 混凝土结构DN150开孔 | 处 | 20 |
| 32 | 刚性防水套管制作 DN150 | 个 | 20 |
| 33 | 刚性防水套管安装 DN150 | 个 | 20 |
| 34 | 管道支墩(档墩) 每处1m3以内 | 10m3 | 0.24 |
| 35 | 钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内 | t | 0.336 |
| 36 | 基础自动化系统软件功能试验 PLC可编程逻辑控制器 过程I/O点(不少于128点) | 套 | 1 |
| 37 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 10 |
| 38 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数 ≤6芯 | 10m | 20 |
| 39 | 脚手架搭拆费(第八册 工业管道工程) | 项 | 1 |

投标人名称:                         	（盖章）

日期：

格式三：

商务条款偏离表

招标文件编号：                                         标段号（如果有的话）：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

投标人名称:                         	（盖章）

日期：

注：1、对招标文件的主要商务要求（如交货期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、如有偏离需逐条列明。
3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

格式四：

技术参数响应表

| 技术参数及要求 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的技术规格和技术参数。

投标人名称:                         	（盖章）

日期：

格式五：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年       月       日

经营期限：

姓    名：           身份证号：              系（投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人（公章）：

日         期：      年    月   日

格式六：

授 权 委 托 书

（原件）

本授权委托书声明：本人  （姓名） 系   （单位全称）

的法定代表人，现代表本公司授权我单位 （部门、职务、姓名）     作为本公司的合法代理人，以   （单位名称）  的名义参加 （招标单位名称） 的  （项目名称） 投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于     年  月  日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人（签字或盖章）：

性别：     年龄：

部门：     职务：

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：     年  月  日

格式七：

业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人 及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

投标人名称： 	（盖章）